## Slide 1
近期工作进展
01
项目 | 当前进展
文本版权 Skill | 周一已交付初版，尚未测试
文本版权 Answer 审核 | 新增数据尚未交付 代码变更尚未开发
图片版权关键字 | 暂无变更
图片 IP 审核模型 | 审核范围调整 自测测试集与评估口径调整
Notes: 文本版权 Skill 已于周一交付初版，尚未测试。文本版权 Answer 审核的新增数据尚未交付，代码变更尚未开发。图片版权关键字暂无变更。图片 IP 审核模型近期调整审核范围，同时调整自测测试集与评估口径。来源：用户提供的近期工作进展。

## Slide 2
图片 IP 审核模型：范围调整
02
1. 缩减范围
缩减部分动物、真人等不适合模型拦截的形象
漫威：雷神、洛基、火箭浣熊
星球大战：丘巴卡
狮子王：娜娜
自杀小队小丑
此前缩减的低热度角色
大木博士、坂木、君莎小姐、阿凡提
2. 新增分类
已完成标注，尚未加入训练集
星球大战：尤达、古古（尤达宝宝/Grogu）、
风暴兵、R2-D2、C-3PO、达斯·维德
DC 漫画：蝙蝠侠
梦工厂（含照明娱乐）：穿靴子的猫
迪士尼（含皮克斯/福克斯）：
大眼仔麦克（Mike Wazowski）
巴特·辛普森（Bart Simpson）
3. 合并分类
超人：合并真人、动漫、男超人及女超人形象
绿巨人：合并真人与动漫形象
小丑：合并多个不同形象
4. 法务指定、尚未加入训练集
王者荣耀的部分英雄
地下城与勇士（DNF）角色
各类奥特战士及奥特曼反派
星球大战与 DC 的真人形象
Notes: 审核范围调整包含缩减、新增、合并与待加入四部分。新增分类的数据已标注完成，但尚未加入训练集。缩减对象中的自杀小队小丑与合并分类中的小丑同时保留，避免概括成删除整个小丑类别。梦工厂与迪士尼括号中的范围沿用现有分类口径。来源：用户提供的分类调整清单。

## Slide 3
图片 IP 审核模型：指标统计
03
此前测试集
以测试团队构建的测试集为准
各分类样本量不均，从几张到几十张不等
仅有一级大类，未按单个 IP 划分
本次测试集
按单个 IP 划分，样本分布更均匀
每个 IP 20 张以上
已训练多个模型，后续对比检出率与误检率
Notes: 此前的指标以测试团队构建的测试集为准，各分类样本量从几张到几十张不等，并且只划分一级大类，未划分到单个 IP。本次自测测试集按单个 IP 划分，每个 IP 20 张以上，分布更均匀。目前已训练多个模型。来源：用户提供的测试集与训练进展。

## Slide 4
下一步规划与困难
04
下一步规划
当前困难
1. 纳入新增分类
将已标注完成的新增分类加入训练集。
2. 逐张复核第一批图片
第二批（9—10 月）已逐张审核，质量较高。
第一批较杂，已多轮过滤，计划再逐张
复核，统一各分类的特征。
3. 深入分析结果并优化模型
当前已完成数据准备与初步训练，尚未深入
优化。下一步分析推理结果，持续优化模型。
1. 动漫形象标准难统一
日本动漫形象多为二维手绘，缺少固定的
建模参照，画风和形象差异较大，
难以统一特征及数据筛选标准。
2. 逐张审核与人员交接耗时
生成图片与 IP 形象的相似度判断存在
主观差异，需要逐张审核。分类超过 100 个，
人员变更后还需重新讲解各分类特征，
审核与培训的时间成本较高。
Notes: 下一步将新增分类纳入训练，逐张复核第一批图片并统一分类特征，深入分析模型推理结果以优化模型。第二批图片指 9—10 月图片，已逐张审核且质量较高。第一批图片比较杂，虽已经过几轮过滤，逐张复核仍是后续计划。当前完成的是数据准备和初步训练，尚未深入优化。困难包括日本动漫二维手绘形象特征不易统一，以及生成图片与 IP 的相似度判断存在较强主观性。分类超过 100 个，需要逐张审核，标注人员变更后需要重新培训，时间成本高。来源：用户提供的规划与困难。